邢台市环境保护局沙河市分局

关于沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治工作进度及资金支出情况的

公示

《沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治项目》总投资2900万元，申请中央农村环境整治专项资金2900万元。项目主要包括整治146个行政村的生活垃圾和4个行政村的生活污水。通过购置垃圾收集车、垃圾收集箱和垃圾转运车，建造垃圾转运站、建造村级污水处理站、污水提升泵站、铺设污水收集管网。来改善生活垃圾收运清理系统滞后，清运不及时、生活垃圾和废弃杂物乱堆乱放、生活污水横流，等农村环境“脏、乱、差”问题。项目共分为采购类和工程类两部分，现将具体实施及资金拨付情况公示如下：

1. 采购类项目

项目名称：沙河市环境保护局购置垃圾转运车、配套垃圾箱、垃圾收集车采购项目（A包）

沙河市环境保护局购置垃圾转运车、配套垃圾箱、垃圾收集车采购项目（B包）

项目开标时间：2017年1月5日

沙河市环境保护局购置垃圾转运车、配套垃圾箱、垃圾收集车采购项目（A包）中标单位分别为：

河北开泰专用汽车制造有限公司

邢台市汽车改装工业有限公司

程力专用汽车股份有限公司

河北缔勇工程机械贸易有限公司

湖北一专专用汽车制造有限公司

沙河市环境保护局购置垃圾转运车、配套垃圾箱、垃圾收集车采购项目（B包）中标单位为：

邢台市艺康环保设备有限公司

以上购置设备已于217年5月份全部移交相关乡镇办使用。

1. 工程类项目

项目名称：沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治兴固村污水管网项目

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治东西柳泉联合污水处理站项目

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治下郑村污水提升泵站及配套污水管网项目

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治十里亭镇垃圾压缩转运站项目（土建）

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治白塔镇垃圾压缩转运站项目（土建）

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治册井乡垃圾压缩转运站项目（土建）

项目开标时间：2018年6月4日至6日

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治兴固村污水管网项目中标单位为：

沙河市德信市政建筑有限公司，中标金额为1483696元。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治东西柳泉联合污水处理站项目中标单位为：

河北荣顺建筑工程有限公司，中标金额为735000元。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治下郑村污水提升泵站及配套污水管网项目中标单位为：

河北荣顺建筑工程有限公司，中标金额为566978.31元。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治十里亭镇垃圾压缩转运站项目（土建）中标单位为：

河北永达建筑工程有限公司，中标金额为1189000元

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治白塔镇垃圾压缩转运站项目（土建）中标单位为：

沙河市第二建筑安装有限责任公司，中标金额为640000元

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治册井乡垃圾压缩转运站项目（土建）中标单位为：

石家庄广德市政工程有限公司，中标金额为596000元

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治十里亭镇垃圾压缩转运站项目（设备）中标单位为：

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治白塔镇垃圾压缩转运站项目（设备）中标单位为：

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治册井乡垃圾压缩转运站项目（设备）中标单位为：

实施情况

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治兴固村污水管网项目已经开工建设。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治东西柳泉联合污水处理站项目已经开工建设。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治下郑村污水提升泵站及配套污水管网项目正在进行进场前施工交底。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治十里亭镇垃圾压缩转运站项目（土建）正在进行进场前图纸会审工作。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治白塔镇垃圾压缩转运站项目（土建）已完成图纸会审、进场前施工交底，等待场地树木清移工作。

沙河市2016年南水北调沿线重点区域农村环境整治册井乡垃圾压缩转运站项目（土建）已开工建设。